**●●●●●●●●●●●●●●●●●●●**

**２．プロジェクト報告**

**●●●●●●●●●●●●●●●●●●●**

**ころころプロジェクト報告 　　　　理事　奥野 政博**

**東北被災地に海岸防災林を再興しましょう！！**

１．現在の里親数と苗木本数（3月10日現在）　　　　　※第1回植樹会（2018.10.05）実績

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 里親数（名） | 育苗数（本） | 植樹時期 | どんぐり植え付け時期 |
| ころころプロジェクト‐２ | ３※／５ | ８※／１０ | 2018年10月※ | 2016年1月前後 |
| **ころころプロジェクト‐３** | **１７** | **４１** | **２０１９年初夏** | **2017年1月前後** |
| ころころプロジェクト‐４ | ３４ | ６９ | ２０２０年初夏 | 2018年1月前後 |

プロジェクト総計　：　４２名（延べ５６名）１２０本

２．２月以降の動き

◇1月早々、各プロジェクト里親の皆様へ苗木の生育状況報告お願いメールを配信中

・プロジェクト－３里親の皆様方には新芽・若葉が出始める春ころまでフォローし続けます。

最直近（’19.02.26）のKtuT家の３兄弟（プロジェクト－４）の一鉢（写真：左下）

◇２月末、事務局世話役６名をプロフィールと集合写真で紹介した“里親だより2019.02” を里親へ配信しました。（写真：右下）

　　　　　　

◇事務局打合せ：３月5日（火）

多くのEVF会員と里親の方々に参加頂ける植樹会（発足趣旨を活かしより楽しい会）を目指して

　第２回植樹会日程を６月下旬の土日（６／２９～３０）に仮置きして、植樹会での活動計画を検討しま

した。